## Slide 1: ライブラリ E班
Inception Deck (Project Charter)
2018.10.5

## Slide 2: 1.プロジェクトの背景とゴール
当プロジェクトを実施する理由・背景
  チーム運営を学ぶため
当プロジェクトの目標・ゴール
  単位取得

## Slide 3: 2.プロダクトの概要
[冒険]したい
[昔話が好きな人]向けの、
[アクションRPG] のテーマは、
[桃太郎]です。
これは[桃太郎になって鬼退治に行く]ことができ、
このゲームの元となっている[ゼルダの伝説FC]とは違って、
[不思議のダンジョンのような階層システム]が備わっています。

## Slide 4: 3.プロジェクトの特長
ゲーム特長を表すキャッチフレーズ
冒険をやってみたい
昔話が好き
桃太郎最強伝説
1粒で2度美味しい

## Slide 5: 4.開発対象とするスコープ
開発対象 (当プロジェクトのスコープ) | 開発対象外 (もしくは将来的な機能)
不思議なダンジョン＆ゼルダ形式 | 3Dゲーム
戦闘システム | 
未定（優先度の確認が必要な機能）
レベル機能
ストーリー

## Slide 6: 5.プロジェクト環境
当プロジェクトの主要チーム、担当者
  保地谷 広奈・・プロジェクト全体の管理、進捗管理
  荻堂 凱人・・・プログラムの管理、進捗管理
  木村 巧・・・広報担当
  濱中 零斗・・・音響全般
  藤田 大和・・・アート
  中宇地 翔平・・・総合補佐

## Slide 7: 6. テクニカルソリューション
開発環境(個人)
C++
開発環境(結合)
GitHub
利用するライブラリ
DirectX11
PC台数や性能・OS

## Slide 8: 7.プロジェクトリスク
○○に協力を仰ぐことはできるのか
  ○月上旬にミーティングを開催予定
アーキテクトの○○が○月に参加できない
  代りに○○に参加してもらうよう調整中
スケジュールにおいて○○が短い
  スコープ削減を検討中
○○技術の採用が初めてである
  対策未定
○○チームの作業場所が分散している
  対策未定

## Slide 9: 8.スケジュール
[○月]
プロジェクト立ち上げ
企画書の作成
[○月]
イテレーション1
仕様書の作成
[○月]
イテレーション2
[○月]
イテレーション3
[○月]
イテレーション4
[○月]
リリース
アルファチェック
○○機能実装
ベータチェック
○○機能実装
完成チェック
プロトタイプ作成
デバック
プレゼン
環境構築
プロトタイプチェック

## Slide 10: 9. 優先事項の確認
開発時に優先する要素、トレードオフの確認
優先度 | ４つの主要要素
 | スコープ(機能を満たすこと)
 | 予算(予算内に収まること)
 | 時間(期限通りにリリースできること)
 | 品質(高い品質、少ないバグ)
高
低
高
低
高
低
高
低
優先度 | 当プロジェクト固有の要素
 | 面白さ
 | 動作保障
 | ユーザーにやさしい
 | レベルデザイン
高
低
高
低
高
低
高
低

## Slide 11: 10.プロジェクトの体制
人数 | 役割 | 責務
1 | 総合ディレクタ | 進捗状況を先生に伝える スクラムマスター プロジェクト全体の管理
3 | PG | ゲーム開発
1 | 広報 | TwitterなどでゲームをPR
総合ディレクタ
○○
PG ○○
PG ○○
PG ○○
広報 ○○